Министерство образования и науки Краснодарского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЕЙСКИЙ ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ГБПОУ КК ЕПК)

Отделение педагогики

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств

Выполнил	студент группы И-41
Григорян Э.Г.
Специальность	09.02.07 Информационные	системы и программирование
Руководитель	преподаватель Фомин А. Т.

г. Ейск, 2025 г.
## Цель работы
Сформировать практические навыки разработки комплекта документации, необходимой для успешного внедрения программного средства (ПС) в эксплуатацию.
## Решаемые задачи
1. изучить типовую структуру документации для внедрения ПО;
2. разработать сценарий внедрения программного продукта;
3. составить руководство оператора;
4. подготовить отчётные формы для фиксации процесса внедрения;
5. оформить документацию в соответствии с нормативными требованиями.
# 1 Краткое описание программного средства (ПС)
Разработанное программное средство «Система автоматизации багетной мастерской» представляет собой готовое к использованию desktop-приложение, которое поставляется в виде собранной deploy-версии. Система предназначена для комплексной автоматизации всех бизнес-процессов багетной мастерской, включая оформление заказов, управление производством, учёт материалов и клиентов, а также формирование отчётности. Приложение работает в клиент-серверной архитектуре, где клиентская часть представляет собой исполняемый файл, не требующий установки дополнительных библиотек или компонентов, а серверная часть использует PostgreSQL для хранения данных.
Основные возможности:
1. Автоматический расчёт стоимости заказов;
2. Управление складом материалов и товаров;
3. Контроль выполнения заказов в производстве;
4. Формирование отчётов и аналитики;
Система обеспечивает разделение ролей пользователей на «Продавца» и «Мастера производства», каждый из которых получает специализированный интерфейс для выполнения своих задач. Все бизнес-процессы, ранее выполнявшиеся вручную или с помощью бумажных носителей, переводятся в цифровой формат с автоматическим контролем целостности данных, что исключает ошибки и дублирование информации.
# 2 Документация
### 2.1 Сценарий внедрения
Цель внедрения — быстрый переход на автоматизированную систему управления багетной мастерской без сложных процедур установки и настройки, с минимальным временем простоя и без необходимости привлечения высококвалифицированных технических специалистов.
Объекты внедрения включают рабочие места сотрудников багетной мастерской: два компьютера для продавцов в зоне приёма заказов и два компьютера для мастеров в производственном цехе. Сервер базы данных PostgreSQL уже развёрнут и функционирует.
Этапы работ спланированы с учётом минимального времени внедрения — всего три рабочих дня. В первый день выполняется подготовка рабочих мест, установка клиентской части приложения и проверка работоспособности сервера. Второй день посвящён обучению персонала работе с системой. Третий день отводится на пробный запуск, устранение возможных замечаний и официальный ввод системы в эксплуатацию.
Таблица 1 — График выполнения работ
Дата	Этап работ	Ответственный	Критерий завершения этапа
День 1	Установка ПО на рабочие места	Технический специалист	Приложение запускается на всех компьютерах и устанавливает соединение с сервером базы данных
День 2	Обучение персонала	Технический специалист	Пользователи выполняют типовые операции, соответствующие их должностям
День 3	Запуск и приёмка	Руководитель проекта и технический специалист	Успешное устранение возникших проблем при тестировании, подписан акт ввода в эксплуатацию

Риски и меры по их минимизации учитывают возможность сопротивления персонала новым технологиям, что решается качественным обучением и разъяснением преимуществ системы. Проблемы с сетевым подключением компенсируются проверкой соединения до начала установки. Потеря данных исключается, так как сервер базы данных уже содержит всю необходимую информацию и настроенное резервное копирование.
### 2.2 Руководство оператора
Программа «Система автоматизации багетной мастерской» предназначена для автоматизации основных бизнес-процессов предприятия: ведения клиентской базы, оформления заказов на изготовление багетных рамок, управления производственными заданиями, учёта материалов и готовой продукции, оформления продаж и формирования оперативной отчётности.
Для работы программы необходимо наличие рабочего места, подключённого к сети предприятия, с установленной операционной системой Windows 10/11, Linux, либо macOS 11 и выше. Дополнительные программные компоненты не требуются.
Для начала работы найдите на рабочем столе ярлык с названием «Багетная мастерская» и запустите его двойным щелчком мыши. В открывшемся окне авторизации введите ваш индивидуальный логин и пароль, выданные руководителем. После успешного входа откроется главное окно приложения с интерфейсом, соответствующим вашей роли (Продавец или Мастер производства).
Пользователи с ролью «Продавец» осуществляют приём заказов, для чего в разделе «Клиенты» необходимо найти или добавить нового клиента, после чего перейти в раздел «Заказы» и оформить новый заказ с указанием необходимых материалов. Система автоматически рассчитает стоимость. Продажа готовых товаров оформляется в разделе «Продажи». Пользователи с ролью «Мастер производства» в разделе «Мои заказы» просматривают назначенные задания и изменяют их статус по мере выполнения.
Таблица 2 — Сообщения оператору
Сообщения системы	Причина возникновения	Действия оператора
«Ошибка подключения к базе данных»	Нет сетевого соединения с сервером БД	Проверить сетевое подключение, сообщить техническому специалисту
«Неверный логин или пароль»	Ошибка ввода учётных данных	Проверить корректность ввода, обратиться к руководителю для получения актуальных данных для входа
«Не заполнено обязательное поле»	Отсутствие данных в обязательном для заполнения поле	Заполнить поле, отмеченное красным цветом
«Недостаточно материалов на складе»	Попытка оформить заказ при отсутствии необходимого количества материалов	Изменить спецификацию заказа или сообщить ответственному о пополнении запасов

В случае аварийного завершения работы программы следует повторно запустить приложение. При возникновении ошибок, не указанных в таблице сообщений, необходимо зафиксировать текст ошибки и сообщить техническому специалисту.
Для ускорения работы используйте функцию быстрого поиска в таблицах для нахождения нужных записей.
### 2.3 Инструкция по установке
1. Подготовка рабочих мест - убедитесь, что на каждом компьютере, предназначенном для работы с системой, установлена одна из поддерживаемых операционных систем: Windows 10/11, Linux или macOS 11+. Проверьте наличие стабильного сетевого подключения к серверу базы данных PostgreSQL. Дополнительное программное обеспечение, включая библиотеки Qt или драйверы баз данных, не требуется.
2. Развёртывание клиентской части - получите архив с deploy-версией приложения. Распакуйте содержимое архива в отдельную папку на каждом рабочем месте, например, C:\BaguetteWorkshop\. Внутри папки находится исполняемый файл BaguetteWorkshop.exe (для Windows) или BaguetteWorkshop (для Linux/macOS).
3. Настройка и запуск - создайте ярлык для исполняемого файла на рабочем столе для удобства запуска. При первом запуске система проверит соединение с базой данных. В случае успешного подключения откроется окно авторизации. Для входа используйте учётные данные, предоставленные руководителем. После этого приложение готово к работе.
### 2.4 Протокол тестирования
Таблица 3 — Протокол приемо-сдаточных испытаний
№ теста	Описание сценария	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	Подпись тестировщика
1	Запуск приложения и авторизация пользователя	Открытие главного окна системы	Открытие главного окна системы	Пройдено	Григорян Э. Г.
2	Создание нового заказа на изготовление багета	Заказ сохраняется в базе данных, присваивается номер	Заказ сохраняется в базе данных, присваивается номер	Пройдено	Григорян Э. Г.
3	Изменение статуса заказа мастером производства	Статус заказа обновляется в системе	Статус заказа обновляется в системе	Пройдено	Григорян Э. Г.
4	Оформление продажи готового товара	Уменьшение остатков товара	Уменьшение остатков товара	Пройдено	Григорян Э. Г.
5	Одновременная работа нескольких пользователей	Отсутствие конфликтов и потери данных	Отсутствие конфликтов и потери данных	Пройдено	Григорян Э. Г.

# 3 Анализ сложностей при разработке документации
Основная сложность при разработке документации заключалась в необходимости создания материалов, которые были бы одновременно понятны разным категориям пользователей - техническим специалистам, осуществляющим внедрение, и конечным пользователям системы (продавцам и мастерам) с различным уровнем компьютерной грамотности. Это требовало нахождения баланса между технической точностью и простотой изложения. Дополнительной задачей было обеспечение соответствия руководства оператора нормативным требованиям ГОСТ 19.505-79, что накладывало определённые ограничения на структуру и стиль документа.
# 4 Вывод
В результате выполнения работы были успешно сформированы практические навыки, связанные с полным циклом создания документации для внедрения программного обеспечения. Была изучена и применена на практике типовая структура комплекта документов, включающая сценарий внедрения, руководство оператора, инструкцию по установке, протокол тестирования и отчётные формы. Ключевым приобретённым умением стало понимание принципиальных различий в составлении документов для технических исполнителей и конечных пользователей, а также важности адаптации языка, уровня детализации и структуры под конкретную целевую аудиторию.
Было подтверждено, что чёткая, структурированная и соответствующая стандартам документация выполняет несколько критически важных функций: она служит пошаговым планом для команды внедрения, минимизируя риски ошибок и задержек; является эффективным инструментом обучения пользователей, сокращая время их адаптации; и выступает формальным основанием для приёмки работы, фиксируя критерии готовности системы. Кроме того, работа над документацией позволила глубже понять жизненный цикл программного продукта после завершения его разработки, в фазе внедрения и передачи заказчику.